## Slide 1
Программная инженерия
СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - РАНХиГС
Доцент кафедры «Математики и информационных технологий», кандидат технических наук Абдалов Арсентий Владимирович
Лекция №7: Управление проектами и людьми

## Slide 2
Почему проекты проваливаются?
Статистика CHAOS Report (Standish Group):
Успешные проекты: 35% (срок, бюджет, качество)
Проблемные проекты: 46% (что-то пошло не так)
Провалившиеся проекты: 19% (отменены до завершения)
Топ-5 причин провала:
Неполные требования — 13%
Недостаток вовлечённости заказчика — 12%
Нехватка ресурсов — 11%
Нереалистичные ожидания — 10%
Отсутствие поддержки руководства — 9%

## Slide 3
Оценка задач — почему это сложно?
Почему разработчики плохо оценивают:
Оптимизм — "я сделаю это за 2 часа" (реальность: 2 дня)
Неучтённые факторы — созвоны, баги, ревью
Эффект Хофштадтера — "всё всегда занимает больше времени, чем вы ожидаете, даже если учесть эффект Хофштадтера"
Что делать?
Оценивать в относительных единицах (Story Points), а не в часах
Использовать покер планирования (Planning Poker)
Учитывать скорость команды (Velocity)

## Slide 4
Story Points и Velocity
Story Points (SP) — относительная сложность задачи:
1 SP — очень простая задача (изменить конфиг)
3 SP — средняя задача (добавить поле в форму)
5 SP — сложная задача (новый модуль)
8 SP — очень сложная (интеграция с внешним API)
13 SP — задача требует декомпозиции
Velocity (Скорость команды):
Количество SP, которое команда закрывает за спринт
Пример: за последние 3 спринта команда сделала 30, 35, 32 SP
Средняя Velocity = 32 SP
Планируем следующий спринт на 32 SP

## Slide 5
Покер планирования (Planning Poker)
Карты для покера:
0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ∞
Процесс:
1. Product Owner рассказывает задачу
2. Каждый разработчик выбирает карту (тайно)
3. Все показывают карты одновременно
4. Если оценки разнятся — обсуждение
5. Повторяем до консенсуса

## Slide 6
Оценка в часах — когда и как?
Story Points ≠ часы, но иногда нужны часы:
Для внешних отчётов (заказчик хочет сроки)
Для финансового планирования
Как перевести SP в часы:
Измерить Velocity в часах (затраченное время)
Следить за точностью
Правило Паркинсона:
"Работа занимает всё отведённое на неё время."
Что делать:
Оценивать задачи, а не людей
Добавлять буфер (20-50%)
Использовать три оценки: оптимистичную, реалистичную, пессимистичную

## Slide 7
Управление рисками
Риск — это не проблема. Это потенциальная проблема.
Матрица рисков:
Вероятность \ Влияние | Низкое | Среднее | Высокое
Высокая | Принять | Снижать | Избегать
Средняя | Принять | Снижать | Передавать
Низкая | Принять | Принять | Мониторить

## Slide 8
Примеры рисков в IT-проектах
Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия
Уход ключевого разработчика | Средняя | Высокое | Кросс-функциональность, документация
Изменение требований | Высокая | Среднее | Agile, итеративная разработка
Проблемы с интеграцией | Средняя | Высокое | Интеграционные тесты, CI/CD
Падение продакшена | Низкая | Критическое | Резервное копирование, мониторинг
Нехватка бюджета | Средняя | Высокое | MVP, приоритизация

## Slide 9
Роли в команде
Scrum-команда:
Product Owner — отвечает за "что делать" (требования, бэклог, приоритеты)
Scrum Master — отвечает за "как делать" (процесс, фасилитация, устранение помех)
Команда разработки — 3-9 человек (разработчики, тестировщики, аналитики)
Другие роли:
Tech Lead — технический лидер, архитектор
Project Manager — управление сроками, бюджетом
Business Analyst — анализ требований
QA Engineer — тестирование
DevOps — инфраструктура, CI/CD

## Slide 10
Командная работа — стадии развития (Tuckman)
┌──────────────┐
│ Формирование │ (Forming) — знакомство, вежливость
└──────┬──────┘
▼
┌──────────────┐
│ Шторм │ (Storming) — конфликты, борьба за влияние
└──────┬──────┘
▼
┌──────────────┐
│ Нормирование │ (Norming) — правила, соглашения
└──────┬──────┘
▼
┌──────────────┐
│ Работа │ (Performing) — эффективная работа
└──────┬──────┘
▼
┌─────────────────┐
│ Расформирование │ (Adjourning) — завершение проекта
└─────────────────┘

## Slide 11
Софт-скиллы для разработчика
Технические навыки (Hard Skills):
Языки программирования
Фреймворки
Базы данных
CI/CD
Софт-скиллы (Soft Skills):
Коммуникация — понятно объяснять сложные вещи
Эмпатия — понимать коллегу и заказчика
Умение слушать — слышать, что говорят
Конфликтология — решать споры конструктивно
Тайм-менеджмент — управлять своим временем
Обратная связь — давать и принимать

## Slide 12
Code Review как практика обучения
"Code Review — это не проверка. Это обучение."
Правила хорошего Code Review:
Не про личность — обсуждаем код, а не человека
Будь конструктивен — не "это плохо", а "давай вынесем в отдельный метод"
Хвали — "отличное решение, я не подумал"
Не тяни — делай ревью быстро (в течение часа)
Не больше 400 строк — за раз сложно воспринимать больше
Автоматизируй — линтеры, форматтеры не нужно проверять руками

## Slide 13
Шаблон для комментария в Code Review
Хорошо:
"В методе calculateDiscount есть дублирование логики с методом applyPromo. Давай вынесем общую часть в отдельный приватный метод. Что думаешь?"
Плохо:
"Ты что, дублирование не видишь? Переделай."
Хорошо:
"Отличное решение с паттерном Strategy! Я бы только переименовал calc в calculate для ясности."

## Slide 14
Карьерный рост в IT
Junior (0-2 года)
│
▼
Middle (2-5 лет)
│
├─────────────────────┐
▼ ▼
Senior (5-10 лет) Team Lead / Architect
│ │
▼ ▼
Principal / Staff Engineering Manager
Что требуется для роста:
Junior — базовый синтаксис, git, понимание алгоритмов
Middle — самостоятельность, архитектурные решения, наставничество джунов
Senior — системное мышление, менторство, сложные технические решения
Team Lead — управление людьми, процессы, коммуникация
Architect — высокоуровневые решения, технологии, стандарты

## Slide 15
Как пройти собеседование?
Техническая часть:
Алгоритмы и структуры данных (LeetCode)
Системный дизайн (как спроектировать Twitter?)
Язык и фреймворки (глубокое знание)
Пов Поведенческая часть:
Расскажи о сложном проекте (STAR: Situation, Task, Action, Result)
Как решал конфликт?
Почему уходишь с текущего места?
Что спрашивать у работодателя:
Как устроен процесс разработки?
Есть ли code review и CI/CD?
Как выглядит карьерный рост?

## Slide 16
Что мы изучили за курс?
Требования — User Stories, MVP, MoSCoW
Принципы — SOLID, GRASP
Паттерны — порождающие, структурные, поведенческие
Архитектура — многослойная, микросервисы, REST
Качество кода — Technical Debt, Code Smells, рефакторинг
Тестирование — юнит, интеграционные, E2E, TDD, BDD
CI/CD — GitHub Actions, Docker, автоматизация
Управление — оценки, риски, команда, софт-скиллы

## Slide 17
Как пройти собеседование?
Техническая часть:
Алгоритмы и структуры данных (LeetCode)
Системный дизайн (как спроектировать Twitter?)
Язык и фреймворки (глубокое знание)
Пов Поведенческая часть:
Расскажи о сложном проекте (STAR: Situation, Task, Action, Result)
Как решал конфликт?
Почему уходишь с текущего места?
Что спрашивать у работодателя:
Как устроен процесс разработки?
Есть ли code review и CI/CD?
Как выглядит карьерный рост?

## Slide 18
Что мы изучили за курс?
Требования — User Stories, MVP, MoSCoW
Принципы — SOLID, GRASP
Паттерны — порождающие, структурные, поведенческие
Архитектура — многослойная, микросервисы, REST
Качество кода — Technical Debt, Code Smells, рефакторинг
Тестирование — юнит, интеграционные, E2E, TDD, BDD
CI/CD — GitHub Actions, Docker, автоматизация
Управление — оценки, риски, команда, софт-скиллы

## Slide 19
Что дальше?
Для углубления:
Системный дизайн — "Designing Data-Intensive Applications"
Архитектура — "Clean Architecture" (Роберт Мартин)
Управление — "The Mythical Man-Month" (Фредерик Брукс)
Команда — "The Five Dysfunctions of a Team" (Патрик Ленсиони)
Для практики:
Внедрите CI/CD в свой проект
Проведите code review в команде
Оцените технический долг через SonarQube
Напишите тесты для legacy-кода

## Slide 20
Задание 1: Напишите эссе на тему "Что я понял о программной инженерии за этот курс". Объём: 300-500 слов. Ответьте на вопросы:
Что было самым полезным?
Что было самым сложным?
Как изменилось ваше отношение к разработке?
Что вы примените в своих проектах?
Задание 2: Оцените свой уровень по каждой теме курса (от 1 до 5):
Требования и User Stories
SOLID и GRASP
Паттерны проектирования
Архитектурные стили
Качество кода и технический долг
Тестирование и TDD
CI/CD и DevOps
Управление проектами
Для каждой темы напишите одно действие, которое поможет улучшить уровень.
Задание 3: Проведите ретроспективу своего учебного проекта:
Что получилось хорошо?
Что пошло не так?
Что можно улучшить в следующем проекте?
Какой технический долг накопился?
Как бы вы изменили процесс, если бы начинали заново?

## Slide 21
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Задание 1: Напишите эссе на тему "Что я понял о программной инженерии за этот курс". Объём: 300-500 слов. Ответьте на вопросы:
Что было самым полезным?
Что было самым сложным?
Как изменилось ваше отношение к разработке?
Что вы примените в своих проектах?
Задание 2: Оцените свой уровень по каждой теме курса (от 1 до 5):
Требования и User Stories
SOLID и GRASP
Паттерны проектирования
Архитектурные стили
Качество кода и технический долг
Тестирование и TDD
CI/CD и DevOps
Управление проектами
Для каждой темы напишите одно действие, которое поможет улучшить уровень.
Задание 3: Проведите ретроспективу своего учебного проекта:
Что получилось хорошо?
Что пошло не так?
Что можно улучшить в следующем проекте?
Какой технический долг накопился?
Как бы вы изменили процесс, если бы начинали заново?

## Slide 22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Классика:
Фредерик Брукс — "Мифический человеко-месяц"
Роберт Мартин — "Чистый код"
Роберт Мартин — "Чистая архитектура"
Мартин Фаулер — "Рефакторинг"
Стив Макконнелл — "Совершенный код"
Управление:
Джим Ким — "The DevOps Handbook"
Патрик Ленсиони — "Пять пороков команды"
Дэвид Андерсон — "Канбан для команд"
Карьера:
Гейл Лакман Макдауэлл — "Карьера программиста"
Адельвальд — "Soft Skills for Software Developers"
Бесплатно онлайн:
Google SRE Book — sre.google
Martin Fowler Blog — martinfowler.com
Joel on Software — joelonsoftware.com